## Slide 1: PROYEK PERANGKAT LUNAK 01. Pendahuluan
Doni Abdul Fatah
github.com/doniaft
Universitas Trunojoyo Madura

## Slide 2: Pokok Bahasan
01. Pengantar Manajemen Proyek Perangkat Lunak
02. Siklus hidup Proyek
05. Analisa Proyek
03. Organisasi Proyek
04. Perencanaan Proyek
07. Penentuan Proyek
06. Desain Proyek
08. Manajemen Waktu Proyek
10. Manajemen SDM Proyek
11. Manajemen Risiko Proyek
09. Manajemen Biaya Proyek
12. Monitoring & Penutupan Proyek
13. UAS

## Slide 3: 01. PPL
Pendahuluan
Kontrak Perkuliahan
Kebutuhan Software
Contact
Referensi

## Slide 4: 1) Pendahuluan

## Slide 5: Proyek?
Membangun sebuah gedung 20 lantai
Sebuah penelitian mengenai “alasan mengapa user memiliki masalah dengan sistem operasi?”
Sebuah tugas akhir/ skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir
Membuat aplikasi mobile untuk penderita tunanetra
Persiapan pernikahan
Membuat sistem operasi untuk sebuah smartphone tipe baru

## Slide 6: Proyek?
Definisi kamus bahwa Proyek adalah perencanaan / perancangan yang spesifik atau pekerjaan terencana atau pekerjaan yang besar (Longman Concise English Dictionary, 1982)
Sebuah proyek adalah “usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, jasa atau hasil yang unik”.

## Slide 7: Proyek Karakteristik Proyek
Tugas non rutin
Perlu perencanaan
Diawali pada waktu tertentu
Ditetapkan dengan pasti baik tujuan maupun lingkup kerja
Pekerjaan dikerjakan untuk seseorang bukan untuk diri kita
Pekerjaan melibatkan beberapa spesialis
Sumber daya proyek yang tersedia dibatasi
Ditetapkan dengan baik hasil/produknya, termasuk kriteria performansi produk
Ditetapkan dengan baik kriteria penyelesaian proyek
Ditetapkan titik akhir atau waktu penyelesaian

## Slide 8: Proyek Sifat Proyek
Memiliki tujuan yang unik.
Berlangsung sementara.
Membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang
Memiliki sponsor atau konsumen utama yang menjadi penentu dalam hal finansial dan sasaran proyek
Mengandung ketidakpastian, karena lingkungan proyek dapat berubah dan proyek harus meresponnya.

## Slide 9: Proyek Tujuan Manajemen Proyek
Efisiensi (biaya, sumber daya, & waktu).
Kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan scope, biaya, sumber daya & waktu yang telah ditentukan.
Meningkatkan kualitas
Meningkatkan produktifitas
Dapat menekan resiko yang timbul
Koordinasi internal menjadi lebih baik
Meningkatkan semangat, tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-msing anggota tim.

## Slide 10: Proyek Perangkat Lunak Vs Proyek Lain
Banyak teknik manajemen proyek umum yang dapat diaplikasikan dengan PLL, tapi menurut Fred Brooks memberi catatan bahwa produk proyek perangkat lunak mempunyai karakteristik tertentu.
Satu cara untuk melihat PLL adalah sebagai proses membuat visible dari invisible
Brooks, F.P. ‘No silver bullet:essence and accidents of software engineering’

## Slide 11: Proyek Karakteristik PPL
Tidak nampak
Komplek
Flexible

## Slide 12: Proyek Aktifitas dalam PPL
Tiga proses aktifitas PPL
Studi Kelayakan / evaluasi proyek
Perencanaan
Implementasi Proyek

## Slide 13: Proyek Siklus hidup PPL
Analisa kebutuhan
Spesifikasi
Disain
Coding
Verifikasi dan validasi
Implementasi / Instalasi
Maintenance dan support

## Slide 14: Proyek Masalah Proyek PL
Spesifikasi pekerjaan yang kurang
Manajemen mengabaikan IT
Pengetahuan area aplikasi yang kurang
Update dokumentasi yang kurang
Aktifitas sebelumnya yang tidak lengkap pada waktunya – termasuk pengiriman perangkat yang terlambat
Komunikasi antara teknisi dan user yang kurang
Komunikasi yang kurang menyebabkan duplikasi pekerjaan
Komitmen yang kurang – khusunya ketika proyek terikat pada satu orang kemudian keluar
Kemampuan Keahlian teknikal yang kurang
Perubahan kebutuhan hukum
Perubahan lingkungan perangkat lunak
Tekanan deadline
Pengendalian kualitas yang kurang
Management jarak jauh
Pelatihan yang kurang

## Slide 15: Proyek Kategori PPL Berdasar Sistem
Sistem informasi
Contoh : Sistem kontrol stok
2. Sistem embedded / real time
Contoh : Sistem kontrol AC

## Slide 16: Proyek Kategori PPL Berdasar Orientasi
Produk
Proyek membuat produk yang detailnya ditentukan oleh client dan Client bertanggung jawab menjustifikasi produk tersebut
2. Tujuan
Proyek diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berhubungan dengan level service

## Slide 17: Proyek Project Stakeholders
Stakeholder proyek adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek.
Stakeholder termasuk :
  sponsor proyek
  manajer proyek
  tim proyek
  staff pendukung
  customer
  user/pengguna
  supplier/pemasok

## Slide 18: Proyek Contoh Proyek IT
Sebuah help desk untuk sebuah departemen.
Sebuah tim pengembangan software menambah fitur bagi sebuah aplikasi.
Sebuah kampus meningkatkan infrastruktur teknologinya untuk menyediakan akses internet.
Suatu perusahaan memutuskan untuk mengembangkan sebuah sistem baru untuk meningkatkan produktivitas penjualannya.
Sebuah jaringan televisi mengembangkan sistem yang memungkinkan pemirsa memilih kontestan dan memberikan umpan balik pada programnya

## Slide 19: 3) Kontrak Perkuliahan
a). Tujuan Perkuliahan
b). Metode Pengajaran
c). Metode Penilaian
d). Tugas dan Proyek

## Slide 20: Learning Outcomes Diharapkan mahasiswa mampu:
Mendefinisikan batasan Proyek Perangkat Lunak (PPL)
Membedakan pengembangan proyek perangkat lunak dengan lainnya
Memahami beberapa permasalah dan kekuatiran manajer proyek perangkat lunak
Mendefinisikan tahapan-tahapan proyek perangkat lunak
Memahami kebutuhan perencanaan yang baik, monitoring dan kontrol atau
Mampu membuat System Requerement, Feasibility Analisis dan Function Poin Estimation pada perangkat lunak
Mengidentifikasi stakeholder proyek, tujuan mereka dan cara mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut

## Slide 21: Metode Pengajaran
Tatap muda di kelas
  Memberikan framework atau roadmap untuk mengorganisasi informasi mengenai perkuliahan
  Menjelaskan subjek dan perkuat gagasan besar yang penting
Bimbingan dan Arahan
  Meminta mahasiswa mengungkapkan apa yang belum dimengerti, sehingga Dosen dapat membantunya
  Mempersilakan mahasiswa mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk menguasai penerapannya

## Slide 22: Metode Penilaian
Chart: 
| Tugas/Proyek | UTS | UAS
Bobot | 0.4 | 0.3 | 0.3

## Slide 23: Tata Tertib Perkuliahan
Masuk sesuai jadwal, Toleransi keterlambatan adalah ........... menit.
Pakaian bebas rapi berkerah, bersepatu.
Segala macam bentuk ijin ketidakhadiran diharuskan dengan alasan yang jelas
Setiap mahasiswa dilarang mencontek dalam pengerjaan tugas dan ujian, jika terjadi maka pengerjaan tugas dan ujian akan dikurangi 20% atau Gugur.
Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan plagiat atas pengerjaan tugasnya, jika terjadi maka pengerjaan tugas akan dikurangi 20% atau Gugur.
Setiap mahasiswa wajib mengerjakan ujian dan tugas baik tugas mandiri ataupun berkelompok.
Wajib untuk bertutur kata yang sopan dan santun didalam kelas dan berpakaian rapih dan sopan

## Slide 24: Tugas
Tugas personal akan diberikan pada waktu perkuliahan

## Slide 25: 4) Kebutuhan Software

## Slide 26: Kebutuhan Software
Editor
  Ms. Office
  LibreOffice
Design Tools
  Sparx EA

## Slide 27: 5) Contact

## Slide 28: Contact
Bahan Kuliah : github.com/doniaft
Email : doniaft@gmail.com
WA/Telegram : 0856 4868 8506

## Slide 29: 6) Referensi

## Slide 30: Referensi (1)
Schwalbe, K. 2006. Information Technology Project Management, Third Edition. Course Technology.
R.Duncan Wiliam, A Guide To The Project Managament Body of Knowledge PMBOK 4 [Book]. -Canada : PMBOK, 2008.
Stephen S. Bonham, IT Project Portfolio Management, ARTECH HOUSE, INC. 2005
PMI. 2008. A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide)-Fourth Edition. Project Management Institute, Inc.
Kendall & Kendall. 2006. Analisis dan Perancangan Sistem Edisi Kelima
Jilid 1. PT. Indeks Kelompok Gramedia : Jakarta
Shelly et al. System Analysis dan Design. 2004.
Sutabri, Tata. 2005. Analisis Sistem Informasi