## Slide 1: PROYEK PERANGKAT LUNAK 01. Pendahuluan
Doni Abdul Fatah
github.com/doniaft
Universitas Trunojoyo Madura

## Slide 2: Pokok Bahasan
01. Pengantar Manajemen Proyek Perangkat Lunak
02. Siklus hidup Proyek
05. Analisa Proyek
03. Organisasi Proyek
04. Perencanaan Proyek
07. Penentuan Proyek
06. Desain Proyek
08. Manajemen Waktu Proyek
10. Manajemen SDM Proyek
11. Manajemen Risiko Proyek
09. Manajemen Biaya Proyek
12. Monitoring & Penutupan Proyek
13. UAS

## Slide 3: 01. PPL
Pendahuluan
Kontrak Perkuliahan
Kebutuhan Software
Contact
Referensi

## Slide 4: 1) Pendahuluan

## Slide 5: Proyek?
Membangun sebuah gedung 20 lantai
Sebuah penelitian mengenai “alasan mengapa user memiliki masalah dengan sistem operasi?”
Sebuah tugas akhir/ skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir
Membuat aplikasi mobile untuk penderita tunanetra
Persiapan pernikahan
Membuat sistem operasi untuk sebuah smartphone tipe baru

## Slide 6: Proyek?
Definisi kamus bahwa Proyek adalah perencanaan / perancangan yang spesifik atau pekerjaan terencana atau pekerjaan yang besar (Longman Concise English Dictionary, 1982)
Sebuah proyek adalah “usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, jasa atau hasil yang unik”.

## Slide 7: Proyek Karakteristik Proyek
Tugas non rutin
Perlu perencanaan
Diawali pada waktu tertentu
Ditetapkan dengan pasti baik tujuan maupun lingkup kerja
Pekerjaan dikerjakan untuk seseorang bukan untuk diri kita
Pekerjaan melibatkan beberapa spesialis
Sumber daya proyek yang tersedia dibatasi
Ditetapkan dengan baik hasil/produknya, termasuk kriteria performansi produk
Ditetapkan dengan baik kriteria penyelesaian proyek
Ditetapkan titik akhir atau waktu penyelesaian

## Slide 8: Proyek Sifat Proyek
Memiliki tujuan yang unik.
Berlangsung sementara.
Membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang
Memiliki sponsor atau konsumen utama yang menjadi penentu dalam hal finansial dan sasaran proyek
Mengandung ketidakpastian, karena lingkungan proyek dapat berubah dan proyek harus meresponnya.

## Slide 9: Proyek Tujuan Manajemen Proyek
Efisiensi (biaya, sumber daya, & waktu).
Kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan scope, biaya, sumber daya & waktu yang telah ditentukan.
Meningkatkan kualitas
Meningkatkan produktifitas
Dapat menekan resiko yang timbul
Koordinasi internal menjadi lebih baik
Meningkatkan semangat, tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-msing anggota tim.

## Slide 10: Proyek Perangkat Lunak Vs Proyek Lain
Banyak teknik manajemen proyek umum yang dapat diaplikasikan dengan PLL, tapi menurut Fred Brooks memberi catatan bahwa produk proyek perangkat lunak mempunyai karakteristik tertentu.
Satu cara untuk melihat PLL adalah sebagai proses membuat visible dari invisible
Brooks, F.P. ‘No silver bullet:essence and accidents of software engineering’

## Slide 11: Proyek Karakteristik PPL
Tidak nampak
Komplek
Flexible

## Slide 12: Proyek Aktifitas dalam PPL
Tiga proses aktifitas PPL
Studi Kelayakan / evaluasi proyek
Perencanaan
Implementasi Proyek

## Slide 13: Proyek Siklus hidup PPL
Analisa kebutuhan
Spesifikasi
Disain
Coding
Verifikasi dan validasi
Implementasi / Instalasi
Maintenance dan support

## Slide 14: Proyek Masalah Proyek PL
Spesifikasi pekerjaan yang kurang
Manajemen mengabaikan IT
Pengetahuan area aplikasi yang kurang
Update dokumentasi yang kurang
Aktifitas sebelumnya yang tidak lengkap pada waktunya – termasuk pengiriman perangkat yang terlambat
Komunikasi antara teknisi dan user yang kurang
Komunikasi yang kurang menyebabkan duplikasi pekerjaan
Komitmen yang kurang – khusunya ketika proyek terikat pada satu orang kemudian keluar
Kemampuan Keahlian teknikal yang kurang
Perubahan kebutuhan hukum
Perubahan lingkungan perangkat lunak
Tekanan deadline
Pengendalian kualitas yang kurang
Management jarak jauh
Pelatihan yang kurang

## Slide 15: Proyek Kategori PPL Berdasar Sistem
Sistem informasi
Contoh : Sistem kontrol stok
2. Sistem embedded / real time
Contoh : Sistem kontrol AC

## Slide 16: Proyek Kategori PPL Berdasar Orientasi
Produk
Proyek membuat produk yang detailnya ditentukan oleh client dan Client bertanggung jawab menjustifikasi produk tersebut
2. Tujuan
Proyek diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berhubungan dengan level service

## Slide 17: Proyek Project Stakeholders
Stakeholder proyek adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek.
Stakeholder termasuk :
  sponsor proyek
  manajer proyek
  tim proyek
  staff pendukung
  customer
  user/pengguna
  supplier/pemasok

## Slide 18: Proyek Contoh Proyek IT
Sebuah help desk untuk sebuah departemen.
Sebuah tim pengembangan software menambah fitur bagi sebuah aplikasi.
Sebuah kampus meningkatkan infrastruktur teknologinya untuk menyediakan akses internet.
Suatu perusahaan memutuskan untuk mengembangkan sebuah sistem baru untuk meningkatkan produktivitas penjualannya.
Sebuah jaringan televisi mengembangkan sistem yang memungkinkan pemirsa memilih kontestan dan memberikan umpan balik pada programnya

## Slide 19: 1) What is Software

## Slide 20: Software Di Sekitar Kita
Hampir semua peralatan elektronik digerakkan oleh software!
  Mobil, pesawat terbang, kapal laut, …
  Telepon, bangunan, kota, …
Semua disiplin ilmu menggunakan software!
  Teknik dan sains (teknik sipil, teknik mesin, teknik geologi, …)
  Kedokteran, farmasi, …
Hardware tidak berfungsi tanpa software di dalamnya

## Slide 21: The Definition of Software
Computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data pertaining to the operation of a computer system (IEEE, 1991) (ISO, 1997) (ISO/IEC 9000-3)
(1) Instructions (computer programs) that when executed provide desired features, function, and performance (2) Data structures that enable the programs to adequately manipulate information, and (3) Descriptive information in both hard copy and virtual forms that describes the operation and use of the programs (Pressman, 2014)
Computer programs and associated documentation (Sommerville, 2015)

## Slide 22: Jenis Software
Market
Domain
Lisensi

## Slide 23: Jenis Software (Market)
Software Generik
  Perangkat lunak standar yang diproduksi oleh perusahaan pengembang dan dijual pada pasar terbuka ke siapapun yang bisa membelinya (Shrink-wrapped)
Software Pesanan
  Perangkat lunak yang dikembangkan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan
(Sommerville, 2015)

## Slide 26: Jenis Software (Domain)
System software
Application software
Engineering/scientific software
Embedded software
Product line software
Web applications
Artificial intelligence software
(Pressman, 2014)

## Slide 27: System Software
System software is a collection of programs written to service other programs
It is characterized by heavy interaction with computer hardware; heavy usage by multiple users; concurrent operation that requires scheduling, resource sharing, and sophisticated process management; complex data structures; and multiple external interfaces
Ex. Compilers, operating system, drivers etc.

## Slide 28: Application Software
Application software consists of standalone programs that solve a specific business need
Application software is used to control the business function in real-time.

## Slide 29: Engineering /Scientific software
Characterized by "number crunching" algorithms
Applications range from astronomy to volcano logy, from automotive stress analysis to space shuttle orbital dynamics, and from molecular biology to automated manufacturing
Ex. Computer Aided Design (CAD), system stimulation etc.

## Slide 30: Embedded Software
It resides in read-only memory and is used to control products and systems
Embedded software can perform limited and esoteric functions
Ex. Elevator, Air Conditioner, keypad control for a microwave oven

## Slide 31: Product Line Software
Designed to provide a specific capability for use by many different customers, product line software can focus on a limited and esoteric marketplace
Ex. Word processing, spreadsheet, CG, multimedia, etc.

## Slide 32: Web Applications
Web apps can be little more than a set of linked hypertext files
It evolving into sophisticated computing environments that not only provide standalone features, functions but also integrated with corporate database and business applications

## Slide 33: Artificial Intelligence Software
AI software makes use of non-numerical algorithms to solve complex problems that are not amenable to computation or straightforward analysis
Ex. Robotics, expert system, game playing, etc.

## Slide 34: Jenis Software (Lisensi)
Open Source Software | Proprietary Software
Linux, OpenOffice, GIMP | MS Windows, MS Office 2013, Adobe Photoshop
Purchased with its source code | Purchased without its source code
Users can get for free of charge | Users must pay to get
Users can modify the software | Users cannot modify the software
Users can install software freely into any computer | Users must have a license from vendor before install into computer
No one is responsible to the software | Fully support from vendor if anything happened to the software

## Slide 35: Open Source Software
Software yang source codenya terbuka dan didistribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source code didalamnya
Hak cipta tetap ada, tapi lisensi memungkinkan orang lain bebas untuk menggunakan dan memodifikasi software tersebut
Jenis lisensi open source software:
  GNU General Public License (GPL)
  Apache License
  BSD license
  MIT License
  Mozilla Public License

## Slide 36: Proprietary Software
Software yang source codenya tertutup dan didistribusikan dengan suatu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan memodifikasi
Lisensi proprietary software memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti (uang) ke pemilik hak ciptanya
Shareware dan Freeware adalah proprietary software. Free for use belum tentu free for (redistribute) atau free for modify!

## Slide 37: Peranan Software
Menggantikan peran manusia: Dengan otomasi terhadap suatu tugas atau proses
Memperkuat peran manusia: Dengan membantu manusia mengerjakan suatu tugas atau proses dengan lebih baik dan tertata
Restrukturisasi Peran Manusia: Dengan melakukan perubahan-perubahan thd sekumpulan tugas atau proses
Hiburan dan Permainan: Dengan menyajikan aplikasi interaktif hiburan yang semakin dekat dengan kenyataan

## Slide 38: Hardware vs. Software
Hardware | Software
Manufactured | Developed/Engineered
Wear out | Deteriorate
Built using components | Custom built
Relatively simple | Complex
Visible Defect | Invisible Defect

## Slide 39: 3) Kontrak Perkuliahan
a). Tujuan Perkuliahan
b). Metode Pengajaran
c). Metode Penilaian
d). Tugas dan Proyek

## Slide 40: Learning Outcomes Diharapkan mahasiswa mampu:
Mendefinisikan batasan Proyek Perangkat Lunak (PPL)
Membedakan pengembangan proyek perangkat lunak dengan lainnya
Memahami beberapa permasalah dan kekuatiran manajer proyek perangkat lunak
Mendefinisikan tahapan-tahapan proyek perangkat lunak
Memahami kebutuhan perencanaan yang baik, monitoring dan kontrol atau
Mampu membuat System Requerement, Feasibility Analisis dan Function Poin Estimation pada perangkat lunak
Mengidentifikasi stakeholder proyek, tujuan mereka dan cara mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut

## Slide 41: Metode Pengajaran
Tatap muda di kelas
  Memberikan framework atau roadmap untuk mengorganisasi informasi mengenai perkuliahan
  Menjelaskan subjek dan perkuat gagasan besar yang penting
Bimbingan dan Arahan
  Meminta mahasiswa mengungkapkan apa yang belum dimengerti, sehingga Dosen dapat membantunya
  Mempersilakan mahasiswa mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk menguasai penerapannya

## Slide 42: Metode Penilaian
Chart: 
| Tugas/Proyek | UTS | UAS
Bobot | 0.4 | 0.3 | 0.3

## Slide 43: Metode Penilaian IF6A
Chart: 
| Tugas/Proyek | UTS | UAS
Bobot | 0.5 | 0.25 | 0.25

## Slide 44: Tata Tertib Perkuliahan Kamis TIF6B
Masuk sesuai jadwal 7.15 WIB, Toleransi keterlambatan adalah 15 menit.
Pakaian bebas rapi berkerah, bersepatu.
Segala macam bentuk ijin ketidakhadiran diharuskan dengan alasan yang jelas
Setiap mahasiswa dilarang mencontek dalam pengerjaan tugas dan ujian, jika terjadi maka pengerjaan tugas dan ujian akan dikurangi 20% atau Gugur.
Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan plagiat atas pengerjaan tugasnya, jika terjadi maka pengerjaan tugas akan dikurangi 20% atau Gugur.
Setiap mahasiswa wajib mengerjakan ujian dan tugas baik tugas mandiri ataupun berkelompok.
Wajib untuk bertutur kata yang sopan dan santun didalam kelas dan berpakaian rapih dan sopan

## Slide 45: Tata Tertib Perkuliahan Jumat TIF6A
Masuk sesuai jadwal 15.15 WIB, Toleransi keterlambatan adalah 15 menit.
Pakaian bebas rapi berkerah, bersepatu.
Segala macam bentuk ijin ketidakhadiran diharuskan dengan alasan yang jelas
Setiap mahasiswa dilarang mencontek dalam pengerjaan tugas dan ujian, jika terjadi maka pengerjaan tugas dan ujian akan dikurangi 20% atau Gugur.
Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan plagiat atas pengerjaan tugasnya, jika terjadi maka pengerjaan tugas akan dikurangi 20% atau Gugur.
Setiap mahasiswa wajib mengerjakan ujian dan tugas baik tugas mandiri ataupun berkelompok.
Wajib untuk bertutur kata yang sopan dan santun didalam kelas dan berpakaian rapih dan sopan

## Slide 46: Tugas
Tugas personal akan diberikan pada waktu perkuliahan

## Slide 47: 4) Kebutuhan Software

## Slide 48: Kebutuhan Software
Editor
  Ms. Office
  LibreOffice
Design Tools
  Sparx EA
  Power designer

## Slide 49: 5) Contact

## Slide 50: Contact
Bahan Kuliah : github.com/doniaft
Email : doniaft@gmail.com
WA/Telegram :
Komting PPL IF6B: Rahma Nur Laila Sari 082232916993
Komting PPL IF6A : Wahyu Akbar Wibowo 0819 1344 3901

## Slide 51: 6) Referensi

## Slide 52: Referensi (1)
Schwalbe, K. 2006. Information Technology Project Management, Third Edition. Course Technology.
R.Duncan Wiliam, A Guide To The Project Managament Body of Knowledge PMBOK 4 [Book]. -Canada : PMBOK, 2008.
Stephen S. Bonham, IT Project Portfolio Management, ARTECH HOUSE, INC. 2005
PMI. 2008. A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide)-Fourth Edition. Project Management Institute, Inc.
Kendall & Kendall. 2006. Analisis dan Perancangan Sistem Edisi Kelima
Jilid 1. PT. Indeks Kelompok Gramedia : Jakarta
Shelly et al. System Analysis dan Design. 2004.
Sutabri, Tata. 2005. Analisis Sistem Informasi